El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena en uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las que le confiere el artículo 27 de  la Ley 99 de 1993 y

CONSIDERANDO

Que la Corporación Autónoma Regional del Magdalena y el Municipio de Pivijay, suscribieron el 17 de junio de 2019 el Convenio No. 252 de 2019, cuyo objeto fue la implementación de acciones para el desarrollo del plan de sostenibilidad del proyecto: “conformación del muro de contención en el sector de la ciénaga de Don Alonso, corregimiento de Media Luna, municipio de Pivijay, departamento del Magdalena” y contaba con un plazo inicial de seis (6) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio, la cual fue suscrita el 15 de agosto de 2019.

Que por solicitud de la alcaldía de Pivijay, se prorrogó el plazo convenido por el término de dos meses más, es decir que su finalización se extendió hasta el 18 de abril de 2020, sin embargo, con ocasión de la emergencia santiaria y el aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Gobierno Nacional, por la pandemia del Covid – 19, hubo la necesidad de suspender el Convenio No. 252 de 2019, reiniciándose sus labores el 1 de septiembre de esa misma anualidad.

Que el valor del citado Convenio, fue por la suma de CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES DIECISIETE MIL CIENTO DIECISIETE PESOS M/L. ($168.017.117), de los cuales se pagaron durante la vigencia fiscal 2019 la suma de CIENTO DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON NOVENTA CENTAVOS ($117.611.981.90), generándose una reserva presupuestal el 31 de diciembre de la misma anualidad, por valor de CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS, CON DIEZ CENTAVOS ($50.405.135,10), correspondiente al saldo comprometido presupuestalmente a favor del municipio de Pivijay, que debía ser pagado durante la vigencia de 2020.

Que la Alcaldía de Pivijay, a través de correo electrónico recibido en la Corporación, el pasado 30 de diciembre de 2020 (el cual se anexa debidamente radicado), informó de la imposibilidad de cobrar el saldo presupuestal reservado, por cuanto tuvo dificultades para allegar la totalidad de la documentación, debido a las diversas suspensiones de labores que se presentaron por causa de la pandemia del Covid-19, que obligaron a la administración municipal a suspender actividades por el aumento de contagios de funcionarios de la alcaldía y demás trabajadores.

Así mismo, la alcaldía de Pivijay en la documentación aportada a través del señalado oficio manifiesta que para la entidad es de suma importancia salvaguardar los recursos provenientes del convenio No. 259 de 2019, ya que las obras se encuentran terminadas en 100% desde el pasado 21 de septiembre de 2019, de conformidad con el acta de recibo final suscrita con su contratista de obra (ver anexo), por lo que las premisas contractuales, versan sobre hechos cumplidos, lo que genera un resarcimiento económico con su respectivo pago; que si bien, las obras no fueron entregadas oficialmente a Corpamag por las razones antes expuestas, las mismas fueron totalmente ejecutadas.

Que la situación fáctica y técnica descrita anteriormente, originó que el saldo presupuestal por valor de CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS, CON DIEZ CENTAVOS ($50.405.135,10), comprometidos presupuestalmente para el pago del Convenio 252 de 2019 y que se encontraban reservados, fenecieran el 31 de diciembre de 2020.

Que en el numeral 5.2.4 del Reglamento de Programación y Ejecución Presupuestal de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena se consagra la figura de las vigencias expiradas y las define como el reconocimiento de obligaciones contraídas en años anteriores y que se encuentran pendientes de pago.

Que teniendo en cuenta lo anterior y para poder pagar el saldo adeudado por concepto del Convenio 252 de 2019, que corresponden a una apropiación presupuestal de la vigencia 2019, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, debe garantizar la legalidad de la apropiación presupuestal de los recursos, con el fin de proporcionar seguridad al contratista sobre el pago pendiente y poder mantener así la disponibilidad presupuestal que dio origen a dichas obligaciones contractuales, creando el rubro PAGO PASIVO – VIGENCIAS EXPIRADAS - INVERSION

Que según concepto en la doctrina de la Dirección General de Presupuesto, la administración pública no se puede eximir de las obligación que legalmente contrajo y por tanto, solo sería posible cancelar aquellos compromisos originados en vigencias fiscales anteriores con cargo al presupuesto vigente, que en su oportunidad se adquirieron con las formalidades legales y contaron con apropiación presupuestal disponible o sin comprometer que las amparaba. Por consiguiente, los gastos que así se apropien deben contener un grado de detalle en el presupuesto que permitan identificar el gasto que se está realizando, indicando que se trata de vigencias expiradas, para garantizar que estos se orientan a cancelar los compromisos u obligaciones que se sustentaron.

Que en la cuenta de corriente No. 518-00079-9 del Banco BBVA constituida para manejar los recursos a los que se refiere el numeral 1 del artículo 46 Ley 99 de 1993, se encuentran disponibles a la fecha la suma de CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS, CON DIEZ CENTAVOS ($50.405.135,10), para pagar el saldo adeudado, por concepto de la ejecución del Convenio No. 252 de 2019 suscrito con el municipio de Pivijay.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, este Consejo

ACUERDA

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar la constitución del rubro PASIVO EXIGIBLE – VIGENCIA EXPIRADA con el fin de mantener la disponibilidad presupuestal para amparar el pago del Convenio

No. 252 de 2019, por valor de CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS, CON DIEZ CENTAVOS ($50.405.135,10) así:

PRESUPUESTO DE INGRESOS

RECURSOS PROPIOS							$50.405.135,10

RECURSOS DE CAPITAL							$50.405.135,10

OTROS RECURSOS DE BALANCE-VIGENCIA EXPIRADA		$50.405.135,10

TOTAL INGRESOS								$50.405.135,10

PRESUPUESTO DE GASTOS

| INVERSION |  |
| --- | --- |
| PAGO PASIVO VIGENCIA EXPIRADA INVERSIÓN | $50.405.135,10 |
| 113-900-999 PAGO PASIVO VIGENCIA EXPIRADA | $50.405.135,10 |
| TOTAL GASTOS | $50.405.135,10 |

ARTÍCULO SEGUNDO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su aprobación.

Dado en Santa Marta, el día 25 DE FEBRERO DE 2021

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LUDWING MANTILLA

Presidente del Consejo Directivo

Corporación Autónoma Regional del Magdalena

PAUL LAGUNA PANETTA

Secretario del Consejo Directivo

Corporación Autónoma Regional del Magdalena

Vo. Bo. Karen Forero Bula - Paul Laguna Panetta –– Neyla Martinez